|  | Comune di Marino Città metropolitana di Roma Capitale |
| --- | --- |

ATTUAZIONE PIANO DISINFESTAZIONE PROCESSIONARIA

AGGIORNAMENTO INTERVENTI L 24.02.2020

Proseguono gli interventi mirati programmati per garantire la disinfestazione dalla Processionaria del Pino, un parassita particolarmente nocivo e che sta proliferando in questo periodo a causa del riscaldamento atmosferico anomalo. 
	Sulla base delle segnalazioni trasmesse dai cittadini e delle verifiche dell’ufficio preposto si sta aggiornando il crono-programma degli interventi che saranno eseguiti con il sistema ecologico non invasivo denominato Procestop in fasi successive che nuovamente riassumiamo: la prima fase (fase invernale) consiste nell’individuazione dell’animale infestato e installazione del kit Procestop. La seconda fase (fase estiva) da effettuarsi al termine della “processione” e consistente nel ripristino della colla divenuta inefficace, successiva installazione della trappola al ferormone e, infine, al termine dello “sfarfallamento”,  rimozione del Kit Procestop.

Di seguito il crono-programma con la indicazione dei nuovi siti per i quali è stata accertata la presenza di processionaria

Plesso Elsa Morante	    venerdì       21.02.2020
Plesso Silvestri                   venerdì       21.02.2020
Piazza Garibaldi 	    lunedì         24.02.2020
Plesso Repubblica           lunedì       24.02.2020
Parco Falcone	    martedì      25.02.2020
Villa Desideri		    mercoledì  26.02.2020
Parco Lupini		    giovedì       27.02.2020
Piazza Sciotti                    venerdi      28.02.2020
Parco della Pace            lunedì        02.03.2020
Parco Medi                      martedì     03.03.2020

Intervento messa in sicurezza plessi B. Ciari e Morosini    Lunedì  02/03/2020

Zona Palaghiaccio         mercoledì 04-03-2020 
Via cave di Peperino      giovedì 05.03.2020

Per segnalare la presenza di ulteriori colonie è disponibile l’APP Municipium, scaricabile gratuitamente su smartphone per inviare una segnalazione georeferenziata allegando contributi fotografici oppure utilizzare la mail/PEC a protocollo@comune.marino.rm.it.

Seguiteci su

Comune di Marino       comunemarino         @ComuneMarino     COMUNE DI MARINO

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A cura di AREA I - Servizio Comunicazione-URP Dott.Loredana Gelli urp@comune.marino.rm.it